# 深汕特别合作区中小运量轨道交通线网规划项目询价公告

一、采购项目编号：ZJYN201909001

二、采购项目名称：深汕特别合作区中小运量轨道交通线网规划

三、项目概况：

（一）研究内容：

工作内容包括发展背景分析、远期线网规划、远期线网综合规划、分期实施规划以及近期建设或预留线路深化研究五部分。

1.发展背景分析

对城市人口、产业、空间布局结构、经济发展水平、交通情况，区域城市建设和交通设施现状及发展情况等进行梳理分析，调研国内外主要城市中小运量系统规划建设经验，结合合作区居民出行特征和交通发展需求，分析中小运量轨道交通线网建设的必要性和紧迫性。

2.远期线网规划

建立交通预测模型，对片区交通需求进行定量分析，为中运量轨道交通线网规划提供数据支持。根据城市发展前景及公共交通发展方向，结合城市公共交通发展目标与策略，分析中小运量轨道交通在公共交通系统中的合理定位。开展中小运量远期线网规划，包括线网规划理念与方法、远期线网规模估算、远期线网架构分析、远期线网方案设计、线网方案比选与评价等内容。

3.远期线网综合规划

在远期线网规划基础上，开展综合规划，包括线站位规划、系统制式选择、敷设方式规划、换乘车站规划、车辆基地规划、线网运营管理及线路运营组织规划等内容。

4.分期实施规划

根据城市发展阶段和对应交通需求，分析各阶段中小运量系统发展规模，评估线路发展时序，提出中小运量轨道交通系统分阶段发展方案。对近期建设线路进行投资估算，提出近期建设线路投融资初步方案。

5.近期建设或预留线路深化研究

以近期建设或预留线路为重点，开展深化研究，包括线路系统制式、线路技术标准、线站位深化方案、线路客流预测、线路空间控制和实施策略研究。

（二）研究范围及年限

研究范围：深汕特别合作区，包括鹅埠、小漠、鲘门、赤石（含圆墩林场，以下同）四镇，面积为468.3平方公里。

规划年限：近期2020年，中期2025年，远期2035年。

（三）进度计划

本研究初步时间进度安排如下：

| 时间安排 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 2019年10月 | 提交线网规划研究初稿，并征求合作区及相关部门意见 |
| 2019年11月 | 根据各部门意见，开展补充调研，并修改完善形成送审成果 |
| 2019年12月 | 召开送审稿专家审查，并根据意见修改完善 |
| 2019年12月以后 | 根据管委会要求开展相关后续工作。 |

（四）成果要求

《深汕特别合作区中小运量轨道交通线网规划》研究报告。

四、供应商资格要求：

（一）投标人应具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等扫描件，原件备查）；

（二）参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。（以上三项内容由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（三）投标人必须具有城乡规划编制甲级资质或通过全国投资项目在线审批监管平台备案的工程咨询单位（业务包括铁路、城市轨道交通）（提供证明材料原件扫描件，原件备查）。

（四）本项目不接受联合体投标。

### 五、采购项目需要落实的政府采购政策：

无

六、重要提示：

（一）报价单内容按照统一模板填写（详看附件）

符合资格的供应商应当在2019年9月11日至2019年9月17日期间将报价单及附件发送至以下两个邮箱：

深汕特别合作区采购办：sshzcgb@163.com

深圳市交通运输局深汕管理局：2232349472@qq.com

（二）供应商报价为市场摸底，不作为采购方式。

（三）本公告期限:（5个工作日,公布当天不算）

（四）采购人及区财政局有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目报价资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与本区政府采购活动的风险。

（五）本询价公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。报价单位有义务在询价期间浏览深圳市综合交通设计研究院有限公司网站（http://www.ctdri.com），在网上公布的与本项目有关的信息视为已送达各报价人。

七、联系方式

（一）询价平台机构

单位：深圳市综合交通设计研究院有限公司

详细地址：深圳市罗湖区东门北路1006号公路大厦

邮编：518003

固话：0755-25193573

（二）采购单位

单位名称：深圳市交通运输局深汕管理局

详细地址：广东省深圳市深汕特别合作区管委会4号楼

项目联系人：刘毅博

联系方式：13249857933

（三）投诉单位

单位：深汕特别合作区财政局采购办

电话：0755-22108333转8077

邮编：518200

地址：广东省深圳市深汕特别合作区党政办公楼1号楼

附件：（报价单可灵活设计，模板仅供参考）

深汕特别合作区XXXX项目报价单

一、报价内容

项目名称：XXX

报价单位：XXX

报价：

联系人：

电话：

邮编：

地址：

二、报价单

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | X |
| 2 |  |  | X |
| 3 |  |  | X |
| 4 |  |  | X |
| 5 |  |  | X |
| 合计 |  | 含税 | X（大写：X X X） |

三、项目服务时间和服务承诺

服务时间：

服务承诺：

附件：1.承诺函

2.投标人简介、营业执照及资质证明

XXX公司（加盖公章）                              2019年XX月XX

### 附件1

### 承诺函

致：深圳市交通运输局深汕管理局

我方承诺：

一、我方本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

二、我方参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、我方参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

五、我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我方参与该项目报价，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

七、我方如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

八、我方承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，且不高于市场价格，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，否则，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

九、我方已认真核实了报价文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我方对报价文件中全部资料的真实性负责，如被证实我公司的报价文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：

### 附件2

投标人简介、营业执照及资质证明